Proposta de Desenvolvimento
Sistema de Controle de Estoque Empresarial

Versão atualizada conforme escopo técnico v10

Aplicação desktop em Python + PySide6 com banco local JSON normalizado, preparada para evolução relacional e integração futura por API.

# 1. Visão Geral

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema empresarial de controle de estoque voltado inicialmente para clínicas odontológicas e laboratórios, com estrutura flexível para outros ambientes que utilizem materiais, insumos, equipamentos, unidades fracionadas e fluxo de compras.

A solução permite cadastro estruturado de produtos, controle de entradas e saídas, indicadores de estoque, fluxo completo de solicitação e recebimento de compras, auditoria operacional, padronização de cadastros auxiliares e organização dos dados para futura migração para banco relacional ou integração via API REST.

# 2. Escopo Funcional Atual

## 2.1 Inventário e produtos

Cadastro, edição e exclusão lógica de produtos.

SKU padronizado e único, com conversão do antigo campo ID para SKU.

Categorias, marcas, fornecedores, estoques/locais e responsáveis gerenciados por cadastros controlados.

Controle de unidade de medida para itens unitários, caixas, pacotes, líquidos, peso e comprimento.

Validação de quantidade por tipo de unidade: inteiros para unidades não fracionáveis e decimais para unidades fracionáveis.

Controle opcional de lote, validade e serial.

Data de validade por seletor de calendário quando o controle de validade está ativo.

## 2.2 Movimentações e rastreabilidade

Registro de entradas, saídas e ajustes de estoque.

Atualização automática do saldo em tempo real.

Histórico com responsável, data/hora, saldo anterior, saldo restante, unidade usada e unidade convertida.

Registro automático de movimentação inicial para produtos importados ou cadastrados.

Atividades recentes para facilitar acompanhamento operacional.

## 2.3 Dashboard e indicadores

KPIs de itens em análise, estoque baixo, sem estoque, movimentações e compras ativas.

Detalhamento operacional de cada KPI em modais próprios.

Tabela de alerta de estoque baixo com Produto, SKU, Estoque, Mínimo, Status e Compra.

Status visual em cápsulas coloridas: vermelho para sem estoque, amarelo para estoque baixo e verde para em estoque.

## 2.4 Compras e reposição

Solicitação de compra vinculada ao item do inventário.

Status rastreáveis: Solicitação Criada, Em Análise, Aguardando Aprovação, Aguardando Pedido, Pedido Realizado, Compra Parcial Recebida, Compra Recebida Integralmente, Finalizado, Cancelado e Rejeitado.

Registro de fornecedor, número do pedido, valor, previsão de entrega, responsável e observações.

Recebimento parcial ou total com atualização automática do estoque.

Vínculo entre compra, movimentação de entrada e histórico de auditoria.

## 2.5 Usabilidade e interface

Interface desktop moderna com menu lateral e identidade visual personalizável.

Tabelas com redimensionamento de colunas, ordenação, filtros avançados e tooltips.

Truncamento visual de textos longos com tooltip para leitura completa.

Edição estruturada por modal, evitando edição acidental diretamente nas células.

Componentes de data padronizados para reduzir erro humano.

# 3. Estrutura Técnica

| Camada | Tecnologia / Estratégia | Observação |
| --- | --- | --- |
| Interface | Python + PySide6 | Aplicação desktop para Windows, com layout responsivo e tabelas interativas. |
| Regras de negócio | Python modular | Serviços separados para estoque, compras, movimentações e auditoria. |
| Banco atual | JSON normalizado | Estrutura compatível com inventory_db.json e pronta para migração. |
| Banco futuro | SQLite / PostgreSQL | Modelo relacional documentado em schema_sqlite.sql. |
| Integração futura | API REST | Contrato inicial documentado em api_contract.md. |
| Documentação | README, schema, contrato e proposta | Facilita manutenção, implantação e expansão. |

# 4. Normalização e Qualidade dos Dados

O banco foi revisado para seguir a estrutura oficial do sistema. Registros antigos foram reorganizados para evitar divergências entre dados importados e novos cadastros.

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Registros analisados no arquivo de origem | 313 |
| Produtos normalizados no inventário | 221 |
| Registros agrupados ou duplicados tratados | 92 |
| Categorias normalizadas | 53 |
| Fornecedores normalizados | 29 |
| Marcas normalizadas | 26 |
| Campo ID legado | Convertido para SKU único |
| Histórico comercial | Preservado nos metadados dos produtos |

# 5. Benefícios para o Negócio

Maior controle sobre materiais críticos e itens de alto custo.

Redução de perda por falta de estoque, vencimento ou compras duplicadas.

Histórico operacional para conferência, auditoria e tomada de decisão.

Melhor previsibilidade de compras e reposição.

Padronização de dados para relatórios, filtros e futuras integrações.

Base técnica escalável para evoluir para sistema multiusuário ou versão web.

# 6. Cronograma Sugerido

| Fase | Descrição | Prazo estimado |
| --- | --- | --- |
| 1. Consolidação desktop | Finalizar ajustes visuais, validações, filtros, dashboard, compras e testes locais. | 2 a 3 semanas |
| 2. Implantação assistida | Instalação, carga inicial, conferência de dados e treinamento operacional. | 1 semana |
| 3. Estabilização | Correções de uso real, ajustes de relatórios e refinamento de experiência. | 2 a 4 semanas |
| 4. Evolução futura | SQLite/PostgreSQL, login, permissões, relatórios avançados, web/API e integrações. | Sob demanda |

# 7. Revisão Técnica e Comercial do Investimento

A estimativa anterior não refletia a complexidade atual do sistema. O escopo evoluiu de um controle simples de estoque para uma aplicação empresarial com normalização de dados, fluxo de compras, auditoria, UI avançada, regras por unidade de medida e documentação técnica.

| Item | Faixa recomendada |
| --- | --- |
| Desenvolvimento do sistema desktop completo | R$ 9.800 a R$ 15.600 |
| Normalização/migração do banco de materiais | R$ 1.200 a R$ 2.500 |
| UX/UI, filtros, tabelas, dashboard e identidade visual | R$ 2.000 a R$ 4.000 |
| Fluxo de compras, recebimento e auditoria | R$ 2.500 a R$ 5.000 |
| Testes, documentação técnica e preparação para implantação | R$ 1.500 a R$ 3.000 |
| Total técnico recomendado | R$ 17.000 a R$ 30.100 |

## 7.1 Implantação e suporte

| Serviço | Faixa recomendada |
| --- | --- |
| Implantação inicial e conferência de dados | R$ 800 a R$ 1.500 |
| Treinamento operacional básico | R$ 500 a R$ 1.200 |
| Suporte mensal e pequenas melhorias | R$ 450 a R$ 900/mês |
| Evoluções sob demanda | Orçadas conforme escopo |

# 8. Evoluções Futuras

Migração definitiva para SQLite ou PostgreSQL.

Login, permissões por usuário e trilha de auditoria por perfil.

Leitor de código de barras e etiquetas de SKU.

Relatórios PDF/Excel avançados.

Versão web em nuvem com API REST.

Integração com financeiro, ERP ou sistemas de compras.

Controle multiestoque, múltiplas clínicas/laboratórios e permissões por unidade.

# 9. Conclusão

O sistema atual já representa uma base empresarial sólida para controle de estoque, compras e rastreabilidade. A estrutura modular, a normalização do banco e a documentação técnica permitem manutenção segura e evolução gradual para uma plataforma integrada de gestão.

A proposta revisada posiciona o projeto de forma mais coerente com a complexidade técnica, o valor operacional entregue e o potencial de expansão futura.